JV Tutor Corner

系統上線與雲端架構評估報告

MVP 10 組並發驗收條件 · 雲端基礎設施規格 · 生產初期費用估算

報告日期：2026 年 06 月 27 日

版本：v1.3

# 執行摘要

本報告評估 JV Tutor Corner 線上教學平台進入 MVP 上線階段所需的雲端基礎設施規格、壓力測試方案，以及生產初期運營費用。核心目標為驗證系統在 10 組師生同時進行線上課堂（含即時白板與 PDF 同步）時的穩定性，並確保相關費用在可控範圍內。各項驗收標準均參照 Zoom、Microsoft Teams、Agora 等業界主流平台 SLA 制定，避免不切實際的 100% 要求。

關鍵結論摘要：

MVP 驗收門檻：10 組並發教室，PDF 同步成功率 ≥ 95%（對標業界高壓場景標準）

白板換頁同步：≥ 99%（對標 Zoom/Teams 99.9% SLA 等級）

建議壓測架構：AWS EC2 2 台 c6i.4xlarge（東京），每次費用約 $1.04（Spot）

月壓測預算：每月 20 次測試，費用約 $21（Spot）或 $69（On-demand）

生產初期費用：月均約 $11～$14（100 堂課/月規模）

主要風險：Netless PDF 並行轉換上限（PCW），已提出免費緩解方案

定價來源：Agora 官方文件、AWS 官方定價頁（aws.amazon.com/ec2/pricing），截至 2026-06-26

# 一、系統技術架構

平台採用 Next.js 16 SSR 架構部署於 AWS Amplify（東京區域），核心功能依賴以下第三方服務：

| 服務 | 用途 | 供應商 |
| --- | --- | --- |
| Agora RTC SDK v4.23 | 師生即時音視訊串流 | Agora.io |
| Agora RTM SDK v2.2.3 | 教室內即時訊息（換頁通知等） | Agora.io |
| Agora Whiteboard（Netless） | 互動白板與 PDF 展示 | Agora.io / Netless |
| AWS Amplify | Next.js SSR 部署與 API Lambda | Amazon Web Services |
| AWS DynamoDB | 課程、會話、白板狀態資料庫 | Amazon Web Services |
| AWS S3 | PDF 檔案儲存 | Amazon Web Services |

壓力測試使用 Playwright（E2E 框架）以 Chromium headless 模式同時開啟多個瀏覽器視窗模擬並發教室場景。

# 二、MVP 驗收標準

## 2.1  業界 SLA 標準對照

以下為主流即時通訊平台的服務等級承諾（SLA），作為本專案驗收標準的制定依據。100% 不中斷不符合業界慣例，Zoom/Teams SLA 亦允許每月 43 分鐘停機（0.1% 失敗率）。

| 平台 / 標準 | 指標定義 | 數值 | 換算 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zoom Enterprise SLA | 月服務可用性 | 99.9% | 每月允許 43.8 分鐘中斷 |
| Microsoft Teams / M365 SLA | 月服務可用性 | 99.9% | 每月允許 43.8 分鐘中斷 |
| Agora 基礎設施（SDRTN 架構） | 年可用性聲明 | 99.999% | 每年允許 5.26 分鐘中斷 |
| 業界壓力測試接受門檻（高並發） | E2E 測試通過率（高壓） | 95% | 10 組中允許 1 組失敗 |
| 業界功能正確性標準（正常負載） | 功能 E2E 測試通過率 | 99% | 100 次中允許 1 次失敗 |

資料來源：Zoom Services Description、Microsoft Online Services SLA、Agora 官方部落格。

## 2.2  本專案驗收指標

| 指標 | 要求值 | 對應業界標準 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 並發教室組數 | 10 組 | — | 每組 1 師 1 生，共 20 連線 |
| PDF 同步成功率（10 組高壓） | ≥ 95%（9.5/10） | 業界高壓測試門檻 95% | 10 組中最多允許 1 組失敗 |
| 白板換頁同步（功能正確性） | ≥ 99% 無 SDK 崩潰 | Zoom/Teams SLA 等級 99.9% | 接近無誤差，允許極罕見的網路抖動 |
| 單次測試時長 | 約 15–20 分鐘 | — | 從課程建立到同步驗證 |

## 2.3  驗收分層計畫

| 驗收層級 | 執行環境 | 測試組數 | 通過標準 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 — 本機驗證 | 開發機（有 GPU） | 6 組 | ≥ 99%（近 100%，允許偶發 1 次 SDK 事件） | 確認 Bug Fix 無退步 |
| Tier 1b — 本機擴壓 | 開發機（有 GPU） | 7–8 組 | ≥ 85% | 找出本機上限 |
| Tier 2 — EC2 分散式 | 2 台 AWS EC2（東京） | 10 組 | ≥ 95%（MVP） | MVP 正式驗收 |
| Tier 3 — 生產 Smoke | 正式環境 + 真實裝置 | 2 組 | 100%（小規模全功能確認） | 上線前最終確認 |

# 三、壓測基礎設施規格

## 3.1  為何採用 AWS EC2 而非本機

| 比較項目 | 本機開發環境 | AWS EC2 環境 |
| --- | --- | --- |
| 瀏覽器渲染 | 硬體 GPU 加速（有視窗） | 軟體渲染（headless，CPU 負擔較高） |
| 可重現性 | 受本機其他程式影響 | 隔離環境，結果穩定一致 |
| 彈性擴充 | 受限於單機硬體 | 可動態開啟多台，按需付費 |
| 網路延遲 | 台灣→Netless SG ~40ms | 東京→Netless SG ~60ms |
| 目前穩定上限 | 7 組（已驗證） | 預計 10+ 組（待 EC2 驗證） |

## 3.2  推薦機型（AWS ap-northeast-1 東京）

定價來源：AWS 官方頁面 aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand（On-demand）、aws.amazon.com/ec2/spot/pricing（Spot）。Spot 價格每 5 分鐘更新，下表為參考值，執行前請以官方頁面當下顯示為準。

| 機型 | vCPU | RAM | On-demand/小時 （Tokyo） | Spot/小時 （參考值） | 適合組數 | 建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c6i.2xlarge | 8 | 16 GB | ~$0.43 | ~$0.16 | 5 組（邊界） | 預算方案 |
| c6i.4xlarge | 16 | 32 GB | ~$0.86 | ~$0.26～$0.30 | 5–7 組 | 推薦方案 ★ |
| c6i.8xlarge | 32 | 64 GB | ~$1.71 | ~$0.52 | 10 組（單機） | 省協調成本 |
| m6i.2xlarge | 8 | 32 GB | ~$0.50 | ~$0.15 | 5 組（RAM 充裕） | 替代方案 |

⚠️  Spot 價格為動態競價，可能隨供需波動 ±20%。建議執行前至 AWS Console → EC2 → Spot Requests 確認當下報價。

## 3.3  分散式架構設計（2 台 × 5 組）

採用 2 台 c6i.4xlarge 分散執行，每台負責 5 組並發教室，透過共同的時間戳參數同步進入壓測，最終彙整結果。

| 機器 | 負責組別 | 環境設定 | 結果輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Machine A | group-0 ~ group-4 | GROUP_OFFSET=0, GROUP_COUNT=5 | results-machine-A.json |
| Machine B | group-5 ~ group-9 | GROUP_OFFSET=5, GROUP_COUNT=5 | results-machine-B.json |

# 四、壓測階段費用試算

## 4.1  單次壓測費用（2 小時/次，10 組）

定價來源：AWS 官方定價頁面，Spot 為參考值，實際依執行當時競價而定。

| 配置 | 每次費用（On-demand） | 每次費用（Spot 參考） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 × c6i.2xlarge | $1.72 | $0.64 | CPU 邊界，風險較高 |
| 2 × c6i.4xlarge | $3.44 | ~$1.04 | 推薦方案 ★ |
| 1 × c6i.8xlarge | $3.42 | ~$1.04 | 單機省協調，成本相同 |
| 2 × m6i.2xlarge | $2.00 | ~$0.60 | RAM 充裕替代方案 |

## 4.2  每月壓測費用（20 次/月）

| 費用項目 | 免費額度 | 月消耗量 | 預估費用 |
| --- | --- | --- | --- |
| EC2（2 × c6i.4xlarge Spot） | — | 20 次 × ~$1.04 | ~$21/月 |
| EC2（2 × c6i.4xlarge On-demand） | — | 20 次 × $3.44 | ~$69/月 |
| Agora RTC 用量 | 10,000 min/月 | 6,000 min（20 次 × 300） | $0（免費內） |
| Agora Whiteboard 用量 | 10,000 min/月 | 6,000 min | $0（免費內） |
| PDF 靜態轉換 | 1,000 張/月 | 1,000 張（20 次 × 50） | $0 或 ~$0.50 |

建議採用 Spot Instance：壓測屬短期任務（2小時），可節省 62–70% 費用。若 Spot 中斷導致測試失敗，重跑即可。

# 五、生產上線初期費用分析

估算基準：月活躍 100 堂課，每堂 1 小時，1 師 + 1 生（2 位用戶），每堂上傳 1 份 5 頁 PDF。

月總用量：100 堂 × 2 人 × 60 分鐘 = 12,000 用戶分鐘

PDF 用量：100 堂 × 5 頁 = 500 張（在 Netless 免費 1,000 張/月內）

## 5.1  費用總覽

| 費用項目 | MVP 測試期（20次/月） | 生產初期（100堂/月） | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| EC2 壓測機（Spot） | ~$21/月 | 上線後停用 | 壓測專用，正式上線後不計 |
| Agora RTC 音視訊 | $0 | ~$8/月（HD 畫質） | 超出 10,000 min 免費額度後計費 |
| Agora 白板（Netless） | $0 | ~$2.80/月 | 超出 10,000 min 免費額度後計費 |
| PDF 靜態轉換 | $0 | ~$0 | 500 張/月在免費 1,000 張內 |
| AWS Lambda / Amplify SSR | $0 | < $1/月 | 3,500 次呼叫遠低於 1M 免費額度 |
| AWS DynamoDB | $0 | < $0.10/月 | AWS 永久免費額度內 |
| AWS S3 PDF 儲存 | < $0.01 | < $0.10/月 | 約 500MB 儲存費用極低 |
| 合計 | ~$21/月 | ~$11～$14/月 |  |

## 5.2  Agora RTC 費用說明（畫質風險）

| 畫質設定 | 解析度 | 費率 | 初期費用（12K min/月） | 建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| high（目前預設） | 1280×720 (Full HD) | $8.99 / 1,000 min | ~$18/月 | ⚠️ 建議調整 |
| medium（建議） | 640×480 (HD) | $3.99 / 1,000 min | ~$8/月 | ✅ 節省 56% |

## 5.3  費用規模預測

| 月活躍教室數 | Agora RTC | Agora 白板 | AWS 服務 | 月合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 堂（12K min） | ~$8 | ~$2.80 | < $1 | ~$12 |
| 500 堂（60K min） | ~$200（含Starter方案） | ~$70 | ~$3 | ~$120 |
| 1,000 堂（120K min） | ~$360（含Pro方案） | ~$154（含量折扣） | ~$5 | ~$293 |

費率升級觸發點：

月活躍 > 416 堂 → 考慮 Agora Starter 方案（$45.99/月，含 50,000 分鐘）

月活躍 > 1,667 堂 → 考慮 Agora Pro 方案（$133.99/月，含 150,000 分鐘）

10 組以上同時上傳 PDF → 考慮 Netless PCW 升級（$499/PCW/月）

# 六、風險評估與緩解策略

## 6.1  Netless PCW 並行轉換上限（高優先）

Netless 服務預設僅提供 1 個 PDF 轉換工作執行緒（PCW），多教室同時上傳時轉換任務將排隊序列執行。

| 場景 | 估計等待時間 | MVP（300s timeout）可否通過 |
| --- | --- | --- |
| 單一教室上傳（正常） | 5–15 秒 | ✅ 正常 |
| 7 組同時（本機驗證） | 35–105 秒 | ✅ 邊界安全 |
| 10 組同時（EC2 壓測） | 50–150 秒 | ✅ 安全（已延長至 300s） |
| 20 組同時（未來生產） | 100–300 秒 | ⚠️ 需升級 PCW 或錯開上傳 |

緩解方案（已實施）：

方案 A（已實作，免費）：PDF 上傳每組間隔 8 秒，避免同時到達 Netless 佇列

方案 B（已實作，免費）：PDF 等待超時從 150 秒延長至 300 秒

方案 C（付費，20+ 組適用）：升級 Netless PCW 至 3 個，費用 $1,497/月

## 6.2  其他風險一覽

| 風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 現有對策 |
| --- | --- | --- | --- |
| EC2 Spot 被中斷 | 中（需重跑） | 低 | 測試僅 2 小時，Spot 中斷率低；失敗重跑 |
| Agora RTM 登入速率限制 | 中 | 低 | 已實作 hash-based jitter 分散 20 個登入 |
| Netless 白板重連 | 高（數據丟失） | 中 | 已修復 phase guard，加入重連後自動重新同步 |
| S3 PDF 無過期規則 | 低（費用累積） | 高 | 建議後續加入 30–90 天 Lifecycle Policy |
| Spot 價格波動 ±20% | 低（預算調整） | 中 | 每次測試前確認報價，預算多留 20% 緩衝 |

# 七、上線驗收執行時程

| 步驟 | 工作項目 | 負責方 | 前置條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 本機 Tier 1 回歸測試（6/7/8 組） | 開發團隊 | 程式修復已合入（已完成） |
| Step 2 | 開立獨立 Staging Amplify 環境 | 開發團隊 | — |
| Step 3 | 確認 Agora Console 設定（PCW、RTM、計費方案） | 開發團隊 | Agora 帳號權限 |
| Step 4 | 確認 AWS EC2 Spot Instance 配額（ap-northeast-1） | 開發團隊 | AWS 帳號權限 |
| Step 5 | 建立測試帳號 group-0～group-9（Staging 環境） | 開發團隊 | Staging 就緒 |
| Step 6 | 啟動 2 台 EC2，執行 10 組分散式壓測並彙整結果 | 開發團隊 | Steps 1–5 完成 |
| Step 7 | 壓測通過（≥95%）→ 生產 Smoke Test（2 組真實用戶） | 開發+QA | Step 6 通過 |
| Step 8 | 正式上線宣告 | 全體 | Step 7 通過 |

# 八、費用控制建議

| 建議項目 | 預期效益 | 實施難度 |
| --- | --- | --- |
| 視訊畫質：Full HD → HD（720p） | Agora RTC 費用節省約 56%（$18→$8/月） | 低 |
| 使用 EC2 Spot Instance | 節省 62–70% EC2 費用 | 低 |
| 壓測後立即終止 EC2 | 避免閒置計費 | 低 |
| S3 Lifecycle Policy（30–90 天過期） | 防止儲存費用持續累積 | 低 |
| PCW 升級（生產 >10 組並發 PDF 時） | 消除並行轉換瓶頸 | 中（$499/PCW/月） |
| Agora 訂閱升級（月活躍 >416 堂時） | 單價下降，預算可控 | 低 |
| 執行前確認 Spot 當下報價 | 避免計畫外費用超支 | 低 |

# 九、上機前帳號設定確認清單

| 服務 | 確認項目 | 確認位置 |
| --- | --- | --- |
| Agora Console | 目前 RTC 方案（確認免費 10K min 是否足夠） | console.agora.io → Billing |
| Agora Console | Whiteboard PCW 數量（預設 1，確認是否需升級） | console.agora.io → Whiteboard → File Conversion |
| Agora Console | RTM 版本（確認已啟用 2.x） | console.agora.io → Projects |
| AWS | ap-northeast-1 EC2 Spot 服務配額 | AWS Console → Service Quotas → EC2 |
| AWS | Spot 當下報價（c6i.4xlarge Tokyo） | AWS Console → EC2 → Spot Requests → Pricing History |
| AWS Cognito | Staging 環境測試帳號 group-0～group-9 已建立 | AWS Cognito → User Pools → Staging |
| AWS Amplify | Staging URL 獨立於正式環境 | Amplify Console → Environments |

# 十、延伸分析：架構跑順優先策略的時程與成本風險

依甲方決策，以「先將整體架構跑順、最後再升 VM 進行壓力測試」為優先順序，避免 EC2 虛擬機長期開啟所產生的閒置成本。本節針對此策略下，影響整體時程與費用的關鍵因素進行延伸分析。

## 10.1  目前阻塞點：8 Groups 失敗根因（未確認）

根據最新壓測報告（escalation-report-20260626-010018），7 組 100% 通過、8 組僅 25% 通過。失敗症狀已記錄，但根本原因尚待確認，這是進入 EC2 VM 壓測前的技術阻塞點。

| 失敗症狀 | 推測原因 | 修復時程估計 |
| --- | --- | --- |
| Groups 5, 6：room not ready，force-close 於 5 分鐘 | Netless room 連線 pool 競爭，或 Agora RTM 同時連線數超限 | 1–3 天（免費調整） |
| Group 7：Execution context was destroyed | Chromium 在 8+ instances 時記憶體耗盡，頁面導航被中斷 | 3–7 天（需追蹤記憶體使用） |
| Groups 0, 1, 4：sync assertion fail（已進教室但同步失敗） | PDF 轉換佇列實際超過 300s timeout，但未被正確捕捉 | 1–2 天（timeout 調整或 stagger 優化） |

⚠️  修復時程差異達 3–7 倍，建議先分析 escalation-run-8groups.log（878 KB）確認根因，再評估所需工時，避免低估架構穩定化階段的整體時程。

## 10.2  架構穩定化階段時程細項（進 EC2 前）

| 週次 | 工作項目 | 預估工時 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | 分析 8-group 根因 → 修復 → 本地 7-group 迴歸驗證 | 5–10 天 | 零 EC2 費用 |
| Week 2 | Staging 環境隔離確認（Cognito 帳號 × 10、DynamoDB、Amplify 分支） | 1–3 天 | 常被低估 |
| Week 2 | Agora Console 設定確認（App ID 隔離、用量警報、PCW 數量） | 0.5 天 | 零費用 |
| Week 2 | 分散式測試腳本跨機協調流程 dry-run（不跑實際壓測） | 0.5 天 | 零 EC2 費用 |
| Week 3 | 開 EC2，跑分散式 10-group 驗收，立即 terminate | 3–5 次測試 | 按需開機，每次 ~$1.20 |
| Week 4（緩衝） | 2 位真實用戶在 Production 進行 Tier 3 smoke test | 1 天 | 零 EC2 費用 |

依此順序，EC2 僅在 Week 3 按需開機，預計 3–5 次測試，EC2 費用約 $3–6（遠低於月費 $21）。架構穩定化階段（Week 1–2）全程在本地執行，VM 費用為零。

## 10.3  隱性成本風險（本報告原版未完整涵蓋）

| 風險項目 | 影響 | 緩解建議 |
| --- | --- | --- |
| Agora 免費額度月份邊界 | 10 組 × 2 人 × 20 分 × 20 次 = 8,000 分鐘；加上真實用戶可能超過 10,000 分免費額度（$0 → 額外費用） | 在 Agora Console 設定 80% 用量警報；Staging 使用獨立 App ID |
| Staging/Production 共用 Agora App ID | 壓測與生產用戶共吃同一 free tier，提前超額 | 確認 Staging 已建立獨立 Agora App，或切換至 Sandbox 環境測試 |
| EC2 Spot 被中斷 | 2 小時測試資料全失，需重跑 | 最後一次官方驗收改用 On-Demand（+$2.40/次）確保結果可靠 |
| 分散式測試人工協調成本 | 每次需人工複製 SYNC_START_TIME、同時待命兩台機器，約 30–60 分鐘/次 | 初期接受人工協調；20 次後可評估 AWS Systems Manager 自動化（節省 80% 人工時） |
| DynamoDB 測試資料累積 | 每次壓測產生課程記錄，第 N 次測試 API query 比第 1 次慢，影響結果可信度 | 每次壓測前執行 cleanup script 清除 Staging DynamoDB 測試資料 |
| 驗收標準定義不明確 | 「一次通過」vs「3 次連續通過」：EC2 費用相差 3 倍（$3–4 vs $9–12） | 見 10.5 節，需與甲方確認 |

## 10.4  本地 → EC2 環境差異（常低估的技術風險）

本地修復的 bug 在 EC2 headless 模式下可能以不同形式重現，原因如下：

| 差異點 | 本地開發機 | AWS EC2 Headless |
| --- | --- | --- |
| 瀏覽器渲染 | 硬體 GPU 加速（有視窗） | 純 CPU 軟體渲染，負擔較高 |
| Chromium 啟動模式 | HEADLESS=0（headed，避免殭屍 Chrome） | HEADLESS=1（headless 必要） |
| 記憶體（10 instances） | 本機 16–32 GB，其他程式也在用 | c6i.4xlarge 32 GB 共用 5 instances |
| 網路延遲至 Agora | 本地 ISP → Agora 東京 | EC2 VPC → Agora 東京（通常更低且穩定） |
| 並行一致性 | 受本機其他程式干擾 | 隔離環境，結果穩定 |

⚠️  時程影響：可能需要 1–2 次 EC2 迭代才能確認本地修復在雲端同樣有效。建議在本地 7-group 穩定後，先跑一次 EC2 8-group 確認轉移效果，再正式執行 10-group 驗收。

## 10.5  分散式測試的隱性 PDF 上傳風險

目前 run-stress-test.ps1 的 PDF 上傳間隔（8 秒 × group offset）僅在單機內互相錯開。在分散式架構下，Machine A（groups 0–4）與 Machine B（groups 5–9）的上傳時間點不會互相協調，可能導致 10 組 PDF 近乎同時送達 Netless 佇列：

| 場景 | Netless PCW 估計等待時間 | 是否超過 300s timeout | 緩解方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單台 10 組，8 秒 stagger | ~40–120 秒 | ✅ 安全 | 已實作 |
| 分散式兩台，各自 stagger 但不跨機協調 | 最差情況可達 ~80–200 秒 | ⚠️ 接近上限 | 需在 merge-distributed-results.ps1 加入跨機 stagger 邏輯 |
| Netless 伺服器當日負載較高 | 額外增加 50–100 秒 | ❌ 可能超時 | 建議非尖峰時段（UTC 00:00–06:00）執行壓測 |

## 10.6  需與甲方確認的五個問題

以下項目的答案將直接影響時程規劃與費用估算，建議在 Week 1 內完成確認：

| # | 問題 | 影響 | 選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staging 環境是否已存在獨立 Amplify 分支？ | 影響 Week 2 時程（0 天 vs 1–3 天） | 已存在 / 需新建 |
| 2 | Agora App ID 是 Staging/Production 分離的嗎？ | 影響 free tier 消耗速度與超額風險 | 已分離 / 共用（需修正） |
| 3 | 每次壓測後測試帳號資料是否需要清理？ | 若不清理，影響後續測試的 API 效能與結果可信度 | 需清理（自動化）/ 可接受殘留 |
| 4 | 10 Groups 驗收標準是一次通過還是 3 次連續通過？ | EC2 費用差異 3 倍（~$3–4 vs ~$9–12） | 一次通過即可 / 需 3 次連續 |
| 5 | 分散式測試是否接受人工協調兩台機器（每次 30–60 分鐘）？ | 影響是否需要投入自動化腳本開發工時 | 接受人工 / 需自動化 |

## 10.7  費用修正總覽（含隱性成本）

| 費用項目 | 原報告估計 | 修正後估計 | 差異說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| EC2 壓測（Spot） | ~$21/月（20 次） | ~$3–12/月（3–5 次驗收） | 甲方策略：架構跑順後才開 VM，次數大幅減少 |
| Agora RTC（壓測 + 生產合計） | $0（假設在 free tier 內） | 超額風險 $0–8/月 | 若 Staging 共用 App ID 且密集測試，可能超額 |
| EC2 最後官方驗收（On-Demand） | 含在 Spot $21 內 | +$2.40（1 次） | 最後一次建議改 On-Demand 確保不被中斷 |
| 人工協調分散式測試 | 未列入 | ~10–20 人工小時/月（若 20 次） | 按需縮減測試次數可大幅降低此成本 |
| 生產初期費用（100 堂/月） | ~$11–12/月 | ~$11–12/月（無變化） | 原估算正確 |
| 累積費用（3 個月驗收期） | ~$63–207 | ~$30–60 | 甲方策略有效降低驗收期總成本 |

結論：甲方「先架構跑順再升 VM」的策略，可將 3 個月驗收期 EC2 費用從 ~$63（Spot × 3 月）降至 ~$30–60（僅在通過本地驗證後才按需開機），同時避免因 8-group bug 未解決而多次重跑 EC2 所浪費的費用。

# 附件：費率與 SLA 資料來源

以下均為官方文件，數據截至 2026-06-26，實際費用以供應商最新公告為準。

Agora RTC 費率：docs.agora.io/en/video-calling/overview/pricing

Agora Whiteboard 費率：docs.agora.io/en/interactive-whiteboard/overview/pricing

AWS EC2 On-Demand 定價（官方）：aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/

AWS EC2 Spot Instance 定價（官方）：aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/

Zoom Enterprise SLA：explore.zoom.us/en/zoom-services-description/

Microsoft Teams / M365 SLA：microsoft.com/licensing/docs/view/Service-Level-Agreements-SLA-for-Online-Services

Agora 基礎設施可靠性（99.999%）：agora.io/en/blog/carrier-grade-reliability-how-agoras-network-withstands-major-internet-outages/

— 報告結束 —